__ ________  201_                                                                                                                Санкт-Петербург

## ДОГОВОР № ___

Индивидуальный предприниматель Кучковский Вадим Анатольевич, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 78 №009288693, выданного 23 ноября 2015г., именуемый в дальнейшем Проектировщик,, и ___________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Проектировщик обязуется разработать проект интерьерных решений дома (квартиры) по адресу:_________________________________________ а Заказчик обязуется оплатить работу Проектировщика.

2. Состав проекта и порядок производства проектных работ.

В объем проектных работ включается разработка интерьерных решений первого, второго и третьего этажей загородного дома общей площадью _______ м2.

2.1. Проектные работы производятся по отдельным стадиям в следующем порядке:

1-я стадия - Проектировщик разрабатывает поэтажные планировочные решения на основе предоставленной документации и выполненных обмеров построенного здания, представляет их для согласования Заказчику и при просьбе Заказчика дополнительно разрабатывает еще вариант(ы) планировок.

2-я стадия - Проектировщик разрабатывает эскизный проект. Проект включает перспективные изображения разрабатываемых помещений с указанием выбранных (или предлагаемых к выбору) отделочных материалов, мебели сантехники и тп.. В состав работ входят два выезда с заказчиком в салоны для принципиального выбора кухни и сантехники, выезд с заказчиком в мебельный салоны для окончательного утверждения произведённого выбора.

3-я стадия - Проектировщик разрабатывает рабочий проект в составе планов, планов расположения перегородок, планов покрытий пола, планов потолков, деталировочных чертежей санузлов, схем раскладки плитки в санузлах, узлов и деталей, спецификаций строительных материалов и изделий, определяемых архитектором, задания на подключение приборов водопотребления, заданий на расположение питающей и переключающей электроарматуры.

4-я стадия - Проектировщик производит авторский надзор за строительством, а также дополнительный к произведенному в рабочем проекте выбор строительных материалов и изделий подбор мебели и аксессуаров, разработку и доработку узлов по мере необходимости для обеспечения бесперебойного строительства.

2.2. Проектировщик не обязан производить какие-либо работы, кроме вышеперечисленных, или производить работы, кроме особо указанных выше, в вариантах, без достижения сторонами предварительного соглашения о дополнительной оплате этих работ. Любые переделки и изменения, вносимые в проект, при том что проектные решения были предварительно согласованы с Заказчиком или оставлены Заказчиком на усмотрение Проектировщика, должны быть дополнительно оплачены по предварительному соглашению сторон.

2.3. В ходе проектных работ 2-й и 3-й стадии отдельные проектные материалы или проектные решения могут быть промежуточно согласованы с Заказчиком по просьбе Заказчика, высказанной до начала работ по данной стадии, или по усмотрению Проектировщика.

2.4. Материалы рабочего проекта разрабатываются в такой детализации, которая требуется для ведения работ квалифицированным и опытным производителем работ при условии авторского надзора. В проект не включаются общепринятые узлы, детали и указания по ведению стандартных работ. В проекте не разрабатываются такие узлы и детали, которые более рационально решить в порядке авторского надзора. В спецификацию материалов и изделий не включаются черновые материалы и изделия, не имеющие значения для художественного решения. Задания на изготовление индивидуальных изделий предназначены для использования квалифицированными изготовителями при условии консультации с Проектировщиком и не являются деталировочными. В состав проекта не включаются чертежи на пробивку проемов, усиление конструкций и т.п.

2.5. Количество выездов на объект для исполнения работ по 4-й стадии не фиксировано, обычно составляет один обязательный выезд в неделю и один не обязательный. Необязательный выезд производятся в следующих случаях: всегда по просьбе Заказчика или подрядчика, строящего по проекту, по инициативе Проектировщика, когда Проектировщик усматривает, что его работа необходима для предупреждения простоя или отклонения от проекта, или снижения качества строительных работ. Проектировщик обязан произвести работы по просьбе Заказчика или подрядчика, если эта просьба высказана за два дня до времени проведения работ. Объем работ по этой стадии не устанавливается настоящим договором.

2.6. Перед началом работ 3-й стадии Заказчик обязан предоставить технические чертежи на все выбранные им без участия Проектировщика изделия с указанием их размеров и данных по присоединению к инженерным сетям, и иных имеющих значение для проектирования параметров.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ составляют:

по 1-й стадии - __ рабочих дней и __ рабочих дней на каждый следующий вариант планировки,

по 2-й стадии - __ рабочих дней,

по 3-й стадии __ рабочих дней.

3.2. Все сроки исчисляются от того момента, когда Заказчиком уплачен аванс по данной стадии и полностью оплачены работы по предыдущей стадии, Заказчиком и Проектировщиком согласованы все вопросы, необходимые для начала работ, Заказчиком предоставлены необходимые исходные материалы, Заказчиком приняты работы по предыдущей стадии. Если в ходе выполнения работ у Проектировщика возникли вопросы, которые должны быть решены Заказчиком, и Заказчик не дал на них ответ в тот же день, или же Заказчик не явился для промежуточного согласования выполненных работ в согласованный ранее срок, или же по просьбе Заказчика в процессе работы какие-либо решения разрабатывались в вариантах, сроки выполнения работ соответственно этой задержке увеличиваются.

4. Стоимость работ.

Стоимость принята из расчета _____₽ за м2 проектируемой площади ____ м2.

4.1. Стоимость работ

по 1-й стадии составляет _____₽,

по 2-й стадии –_____₽,

по 3-й стадии – _____₽.

В стоимость включены все накладные расходы Проектировщика.

4.2. Стоимость работ по 4й стадии составляет _____₽  в час фактически затраченного времени.

5. Порядок оплаты и сдачи-приемки проектных работ.

5.1. Расчёт стоимости в рублях производиться по курсу ЦБ на день оплаты.

5.2. Перед началом работ по каждой из стадий Заказчик уплачивает аванс в размере 50% от стоимости актуальной стадии. В течение 3-х рабочих дней после приемки работ 1-й, 2-й, 3-й стадии Заказчик уплачивает остальную часть стоимости работ по данной стадии.

5.3. Оплата работ по 4-й стадии производится раз в месяц на основании журнала авторского надзора. Заказчик оплачивает работы в течение 5 дней с момента выставления счета.

5.4. Проектные материалы по 1-й, 2-й, 3-й стадии представляются Заказчику для приемки. Заказчик обязуется в течение трех дней с момента представления проектных материалов для приемки произвести приемку или предоставить мотивированный отказ от приемки. Принятые Заказчиком проектные материалы передаются Заказчику после полной оплаты работ по данной и предыдущим стадиям.

6. Ответственность сторон.

6.1. За просрочку в представлении к приемке работ по каждой стадии Проектировщик обязуется выплатить неустойку в размере 0.3% от общей стоимости работ по данной стадии за каждый день просрочки.

6.2. За просрочку в приемке и в оплате работ Проектировщик Заказчик обязуется выплатить неустойку в размере 0.3% от общей стоимости работ по данной стадии за каждый день просрочки.

6.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика Заказчик обязуется оплатить произведенные на момент извещения Проектировщика о расторжении договора работы сообразно их общей стоимости.

6.4. Ответственность Проектировщика по настоящему договору не может превышать общей стоимости оплаченных Заказчиком работ.

7.  Прочие условия.

7.1. Проектные материалы выдаются Заказчику в трех экземплярах, цветные материалы в 1 экземпляре.

7.2. Если в проекте содержатся нарушения каких-либо действующих норм и правил, Проектировщик обязуется своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик предупрежден о нарушении норм и правил, Проектировщик не несет ответственности за любые последствия этих нарушений, в том числе за отказ государственных органов в согласовании, кроме ответственности Проектировщика за обеспечение конструктивной прочности.

7.3. В состав работ по 2-й и 3-й стадии не входят поездки с Заказчиком с целью выбора строительных и отделочных материалов и изделий, мебели, кухни и аксессуаров интерьера, за исключением перечисленных в п.2.1.

8. Срок действия договора.

8.1. Договор действует с момента подписания до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. В отношении стадий работ, по которым не был уплачен аванс, договор действует в течение трех месяцев с момента подписания.

Заказчик:                                                                                                                Проектировщик:

/_______________________/                                                                    /________________________/

ИП Кучковский В.А.

адрес: Санкт-Петербург г

ИНН: 323402553379

ОГРНИП: 315784700222390

ОКВЭД: 74.20

ОКПО: 0202966143

adk_studio@mail.ru

+7 911 739 3848

http://adkstudio.ru